## Slide 1: PROCES BUDOWY

## Slide 2: PROCES BUDOWY
Proces budowy oznacza realizację zamierzenia budowlanego
Budowa jest rodzajem robót budowlanych
Definicje legalne
Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt. 7 p.b.).
Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt. 6 p.b.).

## Slide 3: PROCES BUDOWY
Dopuszczalny czas robót budowlanych
Jest ograniczony przez Pozwolenie na budowę / Zgłoszenie budowy
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 30 ust. 3b p.b.);
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (art. 37 ust. 1 p.b.).

## Slide 4: PROCES BUDOWY
Organizacja procesu budowlanego jest ograniczona:
Przepisami prawa;
Aktami administracyjnymi;
W pozostałej części, inwestor posiada swobodę w organizacji procesu budowlanego.

## Slide 5: PROCES BUDOWY
Ograniczenia dotyczące procesu budowy mają na celu:
- Zapewnienie ochrony wartości:
W toku wykonywania robót budowlanych;
Przez wykonane zamierzenie budowlane.

## Slide 6: PROCES BUDOWY
Organizacja procesu budowy
Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykonania i odbioru robót budowlanych,
- w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych - przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. (art. 18 ust. 1 p.b.).

## Slide 7: PROCES BUDOWY
Organizacja procesu budowy
- protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego (art. 22 pkt. 1 p.b.).

## Slide 8: PROCES BUDOWY
Organizacja procesu budowy
- koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; (art. 22 pkt. 3b p.b.).

## Slide 9: PROCES BUDOWY
Organizacja procesu budowy
- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu (art. 22 pkt. 4 p.b.).

## Slide 10: PROCES BUDOWY
Ograniczenia zw. z wykonywaniem robót budowlanych:
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a p.b.).

## Slide 11: PROCES BUDOWY
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzić lub zapewnić sporządzenie,
przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. (art. 21a ust. 1 p.b.).

## Slide 12: PROCES BUDOWY
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:
w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 p.b. lub
2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. (art. 21a ust. 1a p.b.).

## Slide 13: PROCES BUDOWY
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W planie należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:
1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych;
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. (art. 21a ust. 2 p.b.).

## Slide 14: PROCES BUDOWY
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę:
a) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;
2) szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 p.b., mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje. (art. 21a ust. 3-4 p.b.).

## Slide 15: PROCES BUDOWY
Rozpoczęcie budowy
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy (art. 41 ust. 1 p.b.).
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy (art. 3 pkt. 10 p.b.).

## Slide 16: PROCES BUDOWY
Prace przygotowawcze
Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. (art. 41 ust. 2 p.b.).
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. (art. 41 ust. 3 p.b.).

## Slide 17: PROCES BUDOWY
Obowiązek informacyjny:
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
dla których wymagane jest pozwolenie na budowę oraz
niektórych robót budowlanych, dla których wymagane jest zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b,
właściwy organ nadzoru budwolanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem (art. 41 ust. 4 p.b.

## Slide 18: PROCES BUDOWY
Obowiązek ustanowienia pozostałych uczestników procesu budowlanego
Inwestor jest obowiązany zapewnić:
objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz
nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (art. 42 ust. 1 p.b.).

## Slide 19: PROCES BUDOWY
Obowiązki kierownika budowy
- umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych;
- odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki). (art. 42 ust. 2 p.b.).

## Slide 20: PROCES BUDOWY
Obowiązki kierownika budowy
- prowadzić dziennik budowy (art. 42 ust. 2 pkt. 1 p.b.);

## Slide 21: PROCES BUDOWY
Dokumentacja budowy i ogłoszenie zawierające dane dotyczy:
obiektów, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę;
Niektórych obiektów, dla których wykonania niezbędne jest zgłoszenie budowy (art. 42 ust. 3 p.b.).

## Slide 22: PROCES BUDOWY
Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu (art. 3 pkt. 13 p.b.).

## Slide 23: PROCES BUDOWY
Dokumentacja budowy
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ (art. 45 ust. 1 p.b.).

## Slide 24: PROCES BUDOWY
Dokumentacja budowy
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. (art. 45 ust. 2 p.b.);
- W przypadku zmiany:
1) kierownika budowy lub kierownika robót,
2) inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) projektanta sprawującego nadzór autorski
- inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1-3. (art. 44 p.b.).

## Slide 25: PROCES BUDOWY
Dokumentacja budowy
Kierownik budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać:
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania,
a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie (art. 46 p.b.).

## Slide 26: PROCES BUDOWY
Dokumentacja budowy
Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.
- Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. (art. 60 p.b.).

## Slide 27: PROCES BUDOWY
Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych
jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz
uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także
ewentualną rekompensatę z tego tytułu. (art. 47 ust. 1 p.b.).

## Slide 28: PROCES BUDOWY
Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości
W razie nieuzgodnienia warunków właściwy OAAB - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.
W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy OAAB określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości (art. 47 ust. 2 p.b.).

## Slide 29: PROCES BUDOWY
Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości
Inwestor, po zakończeniu robót jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - na zasadach określonych w KC (art. 47 ust. 3 p.b.).

## Slide 30: PROCES BUDOWY
Kontrola budowy
Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:
1) do obiektu budowlanego;
2) na teren: budowy, zakładu pracy (art. 81a ust. 1 p.b.).

## Slide 31: PROCES BUDOWY
Kontrola budowy
Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego,
- przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym - w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku. (art. 81a ust. 2 p.b.).

## Slide 32: PROCES BUDOWY
Kontrola budowy
Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:
1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;
2) świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. (art. 81c ust. 1 p.b.).

## Slide 33: PROCES BUDOWY
Kontrola budowy
Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia. (art. 81c ust. 2 p.b.).

## Slide 34: PROCES BUDOWY
Kontrola budowy
W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia. (art. 81c ust. 4 p.b.).

## Slide 35: PROCES BUDOWY
Kontrola budowy
Nadzór autorski
Nadzór inwestorski

## Slide 36: PROCES BUDOWY
Kontrola budowy
Nadzór autorski:
Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:
1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji;
2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. (art. 21 p.b.).

## Slide 37: PROCES BUDOWY
Kontrola budowy
Nadzór inwestorski:
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. (art. 26 p.b.).

## Slide 38: PROCES BUDOWY – kazusy
Kazus 1
Mirosław Słodkowski rozpoczął wykonywanie obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Mirosław Słodkowski stwierdził, że wykonanie tego obiektu będzie tańsze, jeżeli poszerzy teren budowy o działkę sąsiednią należącą do Heleny Uwertowskiej. W tym celu złożył wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniej nieruchomości. Do wniosku załączył także oświadczenie, że uzyskał zgodę od Heleny Uwertowskiej. Zgodnie z treścią oświadczenia Heleny Uwertowskiej, Mirosław Słodkowski może korzystać z jej nieruchomości na zasadach określonych w decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniej nieruchomości. Starosta (organ administracji architektoniczno-budowlanej) wydał tą decyzję, wskazując że Mirosław Słodkowski może korzystać z całej sąsiedniej nieruchomości przez miesiąc kwiecień w godzinach 12.00- 19.00, z wyjątkiem Wielkiego Piątku oraz Niedzieli Palmowej, poprzez ustanowienie na tym terenie sprzętu tymczasowo wykorzystywanego w trakcie robót budowlanych. Helena Uwertowska odwołała się od tej decyzji, do wojewoda. Wojewoda zawiesił postępowanie administracyjne, do czasu wydania wyroku przez sąd powszechny określający wysokość odszkodowania za korzystanie z tej nieruchomości, na rzecz Heleny Uwertowskiej.
Oceń działania starosty oraz wojewody

## Slide 39: PROCES BUDOWY – kazusy
Kazus 2
Jan Nowak uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, jednak ze względu na swoje problemy finansowe zdecydował się sprzedać nieruchomość, na której był wykonywany obiekt budowlany, Janowi Kowalskiemu. Nieruchomość została sprzedana w dniu 10 czerwca 2010 r. Następnie Jan Nowak zmarł w dniu 12 czerwca 2010 r. na zawał serca. Jan Kowalski postanowił kontynuować wykonywanie obiektu budowlanego, którego dotyczyła decyzja o pozwoleniu na budowę. Jan Kowalski mieszkał jednak zagranicą i nie mógł zająć się wykonywaniem obiektu budowlanego samodzielnie. Dlatego wydzierżawił, w dniu 1 sierpnia 2010 r., nieruchomość swojej siostrze Barbarze Kowalskiej, a w umowie dzierżawy zapisał, że dopuszcza wybudowanie tego obiektu. Barbara Kowalska złożyła do starosty wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę na siebie. Starosta odmówił twierdząc, że decyzję może przenieść jedynie na Jana Kowalskiego.
Oceń prawidłowość działania starosty

## Slide 40: PROCES BUDOWY – kazusy
Kazus 3
Jan Nowak złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Do wniosku załączył projekt budowlany, zgodnie z którym dach obiektu budowlanego miał mieć wielkość 10 m na 30 m. Po rozpoczęciu robót budowlanych na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, miały mieście ulewne deszcze. Jan Nowak zdał sobie sprawę, że dach będzie za mały. Dlatego poprosił kierownika budowy, aby pomimo zapisów projektu budowlanego dach miał rzeczywiście wielkość 12 m na 33 m. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (organ nadzoru budowlanego) po przeprowadzonej kontroli wydał decyzję, zgodnie z którą Jan Nowak powinien przeprowadzić kolejne roboty budowlane mające na celu doprowadzenie wielkości dachu do przewidzianej w projekcie.
Oceń prawidłowość działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

## Slide 41
Dziękuję za uwagę