## Slide 1: Ćwiczenia III
Przygotowanie projektów unijnych

## Slide 2: PODSTAWOWE POJĘCIA
METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
tradycyjne zarządzanie projektami (ang. Traditional Project Management – TPM)
adaptacyjna struktura projektu (ang. Adaptive Project Framework – APF)
ekstremalne zarządzanie projektem (ang. Extreme Project Management Workshop – xPM)
metoda PRINCE2 (ang. Projects in Controlled Environments)
zarządzanie cyklem projektu (ang. Project Cycle Management – PCM)

## Slide 3: TRADITIONAL PROJEKCT MANAGEMENT
specyfika projektu
planowanie-brak tolerancji dla zmian
trzymanie się planu> generowanie wartości biznesowej
niewielka złożoność
niewiele wniosków o zmianę zakresu projektu
dobrze poznana infrastruktura technologiczna
niewielkie ryzyko
doświadczone i kompetnetnte zespoły projektowe

## Slide 4: TRADITIONAL PROJEKT MANAGEMENT
zakres
plan
monitorowanie i kontrola
rozpoczęcie
zamknięcie
model liniowy TPM
model stopniowy TPM
zakres
plan
monitorowanie i kontrola stopnia
rozpoczęcie
stopnia
zamknięcie
projektu
zamknięcie
stopnia

## Slide 5: ADAPTIVE PROJECT FRAMEWORK
istotny problem, nieznane rozwiązanie
ryzyko
konieczne zaangażowanie beneficjenta/ grupy docelowej
małe, powiazane ze sobą zespoły
adaptacja negatywna
adaptacja pozytywna

## Slide 6: EXTREME PROJECT MANAGEMENT WORKSHOP
niejasny i cel i rozwiązanie
wysokie ryzyko, duża liczba zmian
projekty badawczo-rozwojowe

## Slide 7: PRINCE 2
UZASADNIENIE BIZNESOWE
- Korzyści biznesowe
- Ocena ryzyka
- Zarządzanie ryzykiem
PROCESY
- Przygotowanie założeń projektu (PZP)
- Konstruowanie projektu (KP)
- Strategiczne decyzje projektu (SDP)
- Sterowanie etapem (SE)
- Zarządzanie wytwarzaniem prod. (ZWP)
- Zarządzanie zakresem etapu (ZZE)
- Zamykanie projektu (ZP)
- Planowanie (PL)
ELEMENTY
- Struktura organizacyjna
- Planowanie
- Sterowanie
- Etapy
- Zarządzanie ryzykiem
- Jakość w projekcie
- Zarządzanie konfiguracją
- Sterowanie zmianami
TECHNIKI
- Planowanie zorientowane na produkty
- Oceny jakości
- Sterowanie zmianami
- System dokumentacji projektu
- Istniejąca organizacja